客户与订单跟进摘要

公司：西部芯片
产品：新一代高压芯片
时间：2025年12月
材料性质：内部客户导入与订单跟进摘录

截至2025年12月，西部芯片的新一代高压芯片已进入多家目标客户的验证后期。

| 客户 | 当前阶段 | 反馈或进展 | 对应信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户A | 已完成前两轮样品测试 | 产品效率和耐压表现总体达到前期要求 | 客户验证后期 |
| 客户B | 已进入小批试装阶段 | 试单反馈总体积极 | 试单反馈积极 |
| 客户C | 已纳入下一阶段导入评估清单 | 导入流程继续推进 | 关键客户导入推进 |
| 整体判断 | 多家客户处于验证、试装或导入评估阶段 | 关键客户导入推进较为顺利，试单反馈偏正面 | 关键客户导入推进 / 试单反馈积极 |

但客户订单兑现仍存在不确定性。目前相关客户尚未形成正式量产订单锁定，后续放量仍需观察第二批样品。

销售项目组判断，若后续稳定性验证和交付表现未能连续达标，核心客户的正式放量节奏可能低于原先预期，订单兑现时间也可能相应后延。

补充说明：本材料仅反映客户导入、试单反馈和订单兑现条件，不代表公司已经完成重要客户签约、续约或扩单。